**XXXX公司**

**OOOO项目**



**项目会议记录**

**售后移动服务项目**

**项目会议记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **当前版本：** | 1.0 |
| **作 者：** | XXX |
| **完成日期：** | 2019-07-18 |
| **密 级：** | [ ]绝密 [ ]机密 [ ]秘密 [√]内部公开 |
| **文档状态：** | [ ]草稿 [ ]修订 [√]正式发布 |
| **文档编码：** | CQ-JS01-2018-005 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档修订历史 | | | | |
| 版本 | \*修改状态 | 日期 | 作者 | 修订描述 |
| V1.0 | 新建 | 2019-07-18 | XXX | 初稿 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

修改状态：增加、修改、删除

|  |  |
| --- | --- |
| 会议记录 | |
| 主要议题 | XXOO业务沟通确认 |
| 会议时间 | 2018-6-11 周一 下午2:00 |
| 会议参与人 | 【广杭】XX  【池泉】OO |
| 记录人 | XXX |
| 主要内容记录 | |
| （1）手机端DemoUI业务确认  1.外出服务模块  外出工单一览  添加外出工单  位置展示  外出工单确认  外出交接单  2.客户接待模块  接待工单一览  添加接待工单  选择零件界面  接待工单确认  维修交接单  3.配件展示模块  配件一览 （2）PC端管理功能确认  1. 网点管理（增禁改查）  2. 账户管理（增禁改查）  3. 外出工单管理（查询，绑定DMS，查看明细，导出）  4. 接待工单管理（查询，绑定DMS，查看明细，导出）  5. 统计报表（一网横向对比）可指定统计期间  6. 统计报表（一网内部对比）可指定统计期间，指定某一网 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 会议记录 | |
| 主要议题 | XXOO |
| 会议时间 | 2018-6-13 周三 下午2:00 |
| 会议参与人 | 【广杭】XXX 【池泉】OOO |
| 记录人 | XX |
| 主要内容记录 | |
| （1）业务简介 --------手机端-------  1.登陆  2.外出  3.接待  4.配件 --------PC端-------  1.网点  2.账号  3.工单  4.报表 --------权限-------  1.工厂管理员  2.一网管理员  3.二网管理员  4.普通员工 （2）开发相关 --------系统框架-------  1.JAVA Spring  2.SpringMVC  3.Hibernate  4.Mysql --------技术架构------  1.前端展现层  2.API接口层  3.业务层  4.数据持久层 --------开发计划-----  1. 需求确定 06.13  2. 开发完成 07.24  3. 测试完成 07.25  4. 上线 07.31 详细内容请参考：XXXX.pptx | |